**研发中心工作周报**

**工作期间: 2017-04-05~2017-04-07 报告人: 胡启凡**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周计划与完成情况** | | | | |
| **序号** | **计划内容** | **计划时间** | **完成情况** | **情况说明（未完成原因）** |
| 1 | 处理各类固定资产相关的需求及bug | 3天 | 完成 |  |
| 2 | 帮助实施、售后解决各类固定资产相关的问题 | 3天 | 完成 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周具体工作描述** | | | | |
| **序号** | **工作内容** | **工作时间** | **用时（天）** | **备注** |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院设备保修及维修审批打开后会默认选中第一条。 | 周三 | 0.2 |  |
| 2 | 宁波市第一医院作废的维修发票也能做维修付款单这是有问题的 | 周三 | 0.1 |  |
| 3 | 广州军区武汉总医院维修报告单加数量 | 周三 | 0.5 |  |
| 4 | 泰安市中心医院设备科问题：1、年度申购审批流程，列不能排序；2、报废流程里 已同意 的部分分配人未获取到 | 周三 | 0.3 |  |
| 5 | 襄阳市中心医院转科流程修改 | 周三、周四 | 0.8 |  |
| 6 | 丽水市中心医院各种分辨率下要调整的页面 | 周四 | 0.5 |  |
| 7 | 宁波市第一医院保修管理里的查询条件续保改为是否有保修发票 | 周四 | 0.1 |  |
| 8 | 宁波市第一医院巡检报告中的录入界面要把故障处理情况和故障处理情况字段值加长 | 周四 | 0.3 |  |
| 9 | 宁波市镇海炼化医院入库单子窗口修改 | 周五 | 0.3 |  |
| 10 | 复旦大学附属华山医院维修申请表单修改 | 周五 | 0.6 |  |
| 11 | 宁波市康复医院固定资产出库业务增加模板 | 周五 | 0.2 |  |
| 12 | 中间还有帮助实施、售后解决问题 | 周三至周五 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **下周工作计划** | | | |
| **序号** | **计划任务** | **计划时间** | **计划用时（天）** |
| 1 | 继续完成相关固定资产的需求及bug | 周一至周五 | 5 |
| 2 | 帮助实施联机解决各类固定资产中出现的问题 | 周一至周五 |  |

**说明：**

1. **本报告于每周六晚24：00前，以公司电子邮件的方式提交给各LEADER（单立鸣，黄田，张列刚，韦晶鑫，李秋林）。如果有延迟提交的，记入当月绩效考核（每迟交一次，扣一分）。**